Dokumentáció

IKT Projektmunka

Csoporttagok: Pugner László, Szabics Dániel, Zsurka Dávid

Projekt: Notion Calendar / Google Calendar

2026. 01. 26.:

- Feladatok kiosztva:

  - dokumentáció – Laci

  - bejeletkezés/reg frontend – Laci (kész) √

  - bejeletkezés/reg backend – Dávid (kész) √

  - profil – Dani (félkész)

  - adatbázis – Dávid (kész) √

  - darkmode – Dani (kész) √

  - keresés – Laci (kész) √

  - beállítások – Laci (félkész)

  - naptár / főoldal frontend – Dávid (kész) √

  - létrehozások – Dani (kész) √

  - lapozás – Dávid (kész) √

  - statisztika – Dani

  - többfelhasználós esemény – Dávid (kész) √

  - csoportokra szedés – Dávid (kész) √

  - ütközés kezelés (eseményre esemény létrehozás) – Laci (kész) √

  - reszponzivitás – Dávid (kész) √

  - ismétlődő események engedélyezése – Laci (kész) √

  - emlékeztető küldés – Dani

  - drag & drop – Laci (kész) √

  - szöveg lefordítása – Laci (félkész)

2026. 02. 02.:

- Pugner László: Bejelentkezés/Regisztráció oldal kinézete kész

- Szabics Dániel: Profil oldal kinézete, működése, alapja kész

- Zsurka Dávid: Adatbázis kész, főoldal elkezdve

2026. 02. 09.:

- Pugner László: Beállítások oldal elkezdve, elrendezés kialakítva

- Szabics Dániel: Profil oldal kinézete félkész

- Zsurka Dávid: Regisztráció/bejelentkezés oldal működése kész

2026. 02. 16.:

- Pugner László: Beállítások oldal nyelvváltoztatás, név- és jelszó módosítás

- Szabics Dániel: Profil oldal kinézete félkész

- Zsurka Dávid: Adatbázis kijavítva, főoldal/naptár elkezdve

2026. 02. 23.:

- Pugner László: Beállítások oldal nyelvváltoztatás megtartása más oldalakon, adatvédelmi beállítások elkezdve

- Szabics Dániel: Profil oldal specifikus beállítások kész

- Zsurka Dávid: Side bar kész, időbeosztás mutatója kész

2026. 03. 02.:

- Pugner László: Beállítások oldal összekapcsolva a többi oldallal, keresőmotor készítése elkezdve

- Szabics Dániel: Profil oldal összekapcsolva a többi oldallal

- Zsurka Dávid: Heti/Havi nézet, dropdown menük

2026. 03. 09.:

- Pugner László: Keresőmotor készítése, nyelvfordítás a többi szövegre az oldalon

- Szabics Dániel: Események és teendők létrehozása

- Zsurka Dávid: Heti/Havi/Napi nézet, aktuális napok jelzése, dropdown menü egyes nézetekhez

2026. 03. 16.:

- Pugner László: Keresőmotor / HTML keresés elkészült, ütközés kezelés (eseményre esemény létrehozás) elkezdve

- Szabics Dániel: Darkmode elkészítése

- Zsurka Dávid: Bejelentkezés -> jelszó láthatóság, esemény létrehozás hibáinak kijavítása, backend elkészítése

2026. 03. 23.:

- Pugner László: Ütközés kezelés elkészült, drag & drop (események másik időpontra húzása) elkezdve, csak az oszlopok kezelése hiányzik belőle

- Szabics Dániel: Darkmode frissítése

- Zsurka Dávid: Főoldalon Navbar kialakítása, profilkép feltöltés  megcsinálása

2026. 03. 30.:

- Pugner László: Drag & drop (események másik időpontra húzása) elkészült

- Zsurka Dávid: Bejelentkezés és regisztráció reszponzivitás megcsinálása, kódok rendezése

2026. 04. 13.:

- Pugner László: Drag & drop (események másik időpontra húzása) adatbázisban történő változtatása

- Szabics Dániel: -

- Zsurka Dávid: Kódok rendezése, side bar reszponzivitása

2026. 04. 20.:

- Pugner László: Drag & drop újracsinálása, adatbázisban történő változása elhúzáskor

- Szabics Dániel: Dark mode hibáinak javítása

- Zsurka Dávid: Modalok véglegesítése, létrehozások kinézetének véglegesítése, minden oldalon működjön a bejelentkezés rész

2026. 04. 27.:

- Pugner László: Drag & drop véglegeítése

- Szabics Dániel: Profil oldal adatok kiíratása

- Zsurka Dávid: Csoportosítás, csoport létrehozás, főoldal heti nézet reszponzivitása

2026. 05. 05.:

- Pugner László: kódok rendezése, drag & drop rendezése a jelenlegi főoldalhoz

- Szabics Dániel: bejelentkezés témájának szerkesztése

- Zsurka Dávid: Csoportokba szedés kialakítása

2026. 05. 11.:

- Pugner László: oldalak szövegének lefordítása angol és német nyelvre, beállításokban állítható

- Zsurka Dávid: Csoportokba szedés, csoportok kezelése/szerkesztése, többfelhasználós esemény létrehozása

2026. 05. 18.:

- Pugner László: Ismétlődő események engedélyezése, esemény láthatóság hibájának kijavítása

- Szabics Dániel: Beállítások oldal kinézetének javítása, darkmode hozzáadása

- Zsurka Dávid: Dropdownok elkattintásra eltűnése, beállítás oldalon fejléc kialakítása, profil oldalon fejléc kialakítása